CosmoScreen

Szakmai dokumentáció

1. Összefoglaló:

A projektünk egy online mozis platform, amely átfogó és naprakész információkat nyújt a felhasználóknak. A weboldal célja, hogy átlátható és esztétikus formában mutassa be az aktuális filmkínálatot. A felület felhasználóbarát felépítésének köszönhetően a látogatók gyorsan és egyszerűen eligazodnak az oldalon, miközben magas szintű felhasználói élményben részesülnek. A platform célja, hogy központi információs felületként segítse a filmkedvelőket a tájékozódásban. Emellett hozzájárul a modern, digitális moziélmény erősítéséhez azáltal, hogy egy helyen, rendszerezett formában teszi elérhetővé a legfontosabb tudnivalókat.

2. Projekt bemutatása:

A projekt fejlesztése 2025. novemberében egy ambíciós ötletként indult. Melyet két személy vitt véghez. A fejlesztés 2026. áprilisában fejeződött be.

Fodor Adrián László: projektvezető

Kriván Balázs: projekt tag

2.1 Rendszerspecifikációk:

A rendszernek feladata, hogy ellássa az adminisztrációs feladatokat. Mégpedig az adatbázison végrehajtható CRUD műveleteket. Ebben a rendszerben csak adminisztrációs jogosultsággal lehet belépni.

2.2 Funkcionális követelmények

A rendszer az alábbi követelményeket tudja. Egy felhasználó barát bejelentkezési felület, ami csak az adminisztrációs engedéllyel rendelkező fiókokat engedi be. Kezdőlap/navbar az oldalak közötti navigálásra. Négy adatbázisból feltöltött információs oldal, amin végre tudjuk hajtani a CRUD műveletsorozatot.

2.3 Nem funkcionális követelmények

A rendszer egy modern stílust képvisel.

Reszponzív megjelenéssel rendelkezik.

Az alkalmazást egy telepítőn keresztül fel tudja telepíteni.

Az adatokat MySQL adattáblákban tároljuk.

3. A munka feltételei

3.1 Munkakörnyezet

A projekt a következő technológiákat/szoftvereket használja:

- MySQL adatbázis szerver, phpMyAdmin

- Programozási nyelv(ek): C#

- Git verziókövető

- IDE – Visual Studio 2022

3.2 Rizikómenedzsment

Betegség: Ez akkor lép fel amennyiben az egyik csapat tag lebetegszik. Valószínűsége: közepes, hatása: gyenge

Megoldás: feladatok átcsoportosítása.

Szűk teljesítési idő: Mikor a projektre kitalált tervek megvalósítására idő szűkében vagyunk. Valószínűség: közepes, hatás: erős

Megoldás: Ütemképes feladat megoldás.

Konfliktusok: Amikor a elágazások ütköznek és konfliktust eredményez a kódban. Valószínűség: kicsi, hatás: közepes

Megoldás: A csapat tagok közötti kommunikáció.

4. Jelentések

4.1. Minőségbiztosítás

- A minőségbiztosítás célja

A minőségbiztosítás célja annak biztosítása, hogy a fejlesztett mozi rendszer megbízhatóan működjön, és megfeleljen a meghatározott funkcionális és nem funkcionális követelményeknek. A folyamat segít a hibák korai felismerésében, valamint hozzájárul a stabil és felhasználóbarát működéshez.

- Minőségbiztosítási folyamat

A projekt során a minőség biztosítása több lépésben történik:

- a fejlesztett funkciók rendszeres ellenőrzése

- a programkód felülvizsgálata és tesztelése

- a hibák dokumentálása és javítása

- az elkészült funkciók ismételt ellenőrzése

- Tesztelési módszerek

A rendszer működésének ellenőrzése során különböző tesztelési módszereket alkalmazunk:

- Funkcionális tesztelés: annak ellenőrzése, hogy az egyes funkciók megfelelően működnek-e.

- Manuális tesztelés: a fejlesztő vagy tesztelő végig próbálja a rendszer funkcióit.

- Hibakeresés: a program működése során jelentkező hibák azonosítása és javítása.

- Ellenőrzött funkciók

A mozi rendszer esetében a következő fontos funkciók kerülnek ellenőrzésre:

- filmek listázása és megjelenítése

- felhasználói adatok kezelése

- navigáció és felhasználói felület működése

- Hibakezelés

A tesztelés során talált hibák rögzítésre kerülnek. A hibák javítása után újabb tesztelés történik annak érdekében, hogy ellenőrizzük a javítás sikerességét, valamint, hogy a módosítás nem okozott-e új problémát a rendszerben.

- Összegzés

A minőségbiztosítási folyamat biztosítja, hogy a mozi rendszer stabilan működjön, és megfeleljen a felhasználói elvárásoknak. A rendszeres tesztelés és ellenőrzés hozzájárul a hibák csökkentéséhez és a program megbízhatóságának növeléséhez.

4.2. Státuszjelentés

#### A státuszjelentés célja

A státuszjelentés célja a projekt aktuális állapotának bemutatása, valamint annak nyomon követése, hogy a fejlesztés a tervezett ütemezés szerint halad-e. A jelentés segít áttekinteni az elkészült feladatokat, a folyamatban lévő munkákat és az esetleges problémákat.

#### Projekt aktuális állapota

A mozi rendszer fejlesztése a tervezett funkciók megvalósításával halad. A projekt főbb részei közé tartozik az adatkezelés, a felhasználói felület kialakítása, valamint a jegyfoglalási rendszer működésének biztosítása.

#### Elkészült funkciók

A fejlesztés során az alábbi funkciók kerültek megvalósításra:

- filmek listázása és megjelenítése

- vetítési időpontok kezelése

- alapvető felhasználói felület kialakítása

- adatbázis kapcsolat létrehozása

#### Folyamatban lévő feladatok

Jelenleg az alábbi funkciók fejlesztése vagy tesztelése zajlik:

- jegyfoglalási rendszer fejlesztése

- rendszer tesztelése és hibajavítás

- Az oldal teljes színű fordítása

#### Felmerült problémák

A fejlesztés során kisebb technikai problémák merülhetnek fel, például adatkezelési vagy megjelenítési hibák. Ezek dokumentálásra kerülnek, majd javítás után ismételt tesztelés történik.

#### Következő lépések

A projekt következő szakaszában a fejlesztés célja a hiányzó funkciók befejezése, a rendszer teljes körű tesztelése, valamint a dokumentáció véglegesítése.

#### Összegzés

A státuszjelentés alapján a projekt a terveknek megfelelően halad. A fejlesztés fő funkciói elkészültek vagy fejlesztés alatt állnak, és a következő lépések a rendszer stabilizálására és véglegesítésére irányulnak.

5. Részletes feladatlista

A feladatok megszervezésére, a Trello projektmenedzsment szoftvert használjuk.

A teljes projektet a projektmenedzser koordinálja.

A kártyák reprezentálják az egyes feladatokat, melyeket listákba csoportosítunk:

- Ötletek

- Teendők

- Folyamatban

- Kész

Minden egyes feladatnak (kártyának) rendelkeznie kell:

- felelős személy

- munkát elvégző személy(ek)

Munkamegosztás:

- Adatbázis: Fodor Adrián László és Kriván Balázs

- UI & Reszponzívitás: Fodor Adrián László és Kriván Balázs

- Funkcionalitás: Fodor Adrián László és Kriván Balázs

- Telepítő: Fodor Adrián László és Kriván Balázs

6. A munka tartalma

6.1. Átadandók és határidők (mérföldkövek)

| Leadandó | Neve | Határideje |
| --- | --- | --- |
| P1 | Alap funkciók és kinézet | 2025-11-27 |
| P2 | CRUD műveletek, 80% elkészültség | 2025-12-21 |
| P3+D1 | Installer készítése és alap dokumentáció | 2026-01-05 |
| B1 | Installer és 95%-os WPF | 2026-02-06 |
| D2 | Felhasználói és szakmai dokumentáció | 2026-03-13 |
| D3 | Tesztkódok és teszteredmények dokumentációja | 2026-03-27 |
| V+D4 | A WPF alkalmazás véglegesítése, hibák kijavítása és a dokumentációk véglegesítése | 2026-04-27 |

D – dokumentáció

P – prototípus

B – béta verzió

V - végtermék

7. Adatbázis struktúra

8. Forrás Kód

Az alábbi metódusok a methods.cs fájlban találhatóak, ezekre azért volt szükségünk, hogy egy átláthatóbb kóddal tudjunk dolgozni, illetve, hogy elkerüljük a felesleges kódismétlést ezzel is tisztán tartva a programkódot.

LoadData metódus, ezt azért hoztuk létre, hogy egyszerűen tudjunk adatot betölteni és bármi változás esetén csak egy helyen kelljen módosítani a kódban.

Paraméterei: Kettő paramétert vár a metódusunk, az első egy query, amit string formátumban kell megadni. A második paraméterünk az egy datagrid (táblázat), ami egyértelműen egy datagrid vagyis táblázat típusú paramétert vár. Ez a datagrid (táblázat) megjelenítésre szolgál.

Működési elve: Csatlakozik az adatbázishoz, a megadott query-t lefuttatja és a kapott adattal visszatér és a datagridbe azt feltölti.

A delete_data_btn_click az egy eseménykezelő. Ez már nincs benne a methods.cs-ben. Itt egy törlés gomb működését láthatjuk. Amikor az Adminisztrátor valamit kijelöl és törlésre kattint akkor ezt az esemény hívódik meg.

Működési elve: Létrehozzuk a törléshez szükséges query-t, az adott elem id-ja sietségével, majd ezt a törlést végrehajtjuk és frissítjük az táblázatot. A módosít és a törlés gombot letiltjuk.

Fontos: Itt most nem térünk ki a CRUD többi három elemére külön-külön, mert lényegében ugyanazon az elven működnek, mint a törlés, csak más query-vel vagy gombokkal dolgoznak.

A Logout az egy metódus aminek a meghívása után megkérdezi a felhasználót hogy biztosan ki szeretne e lépni, ha igen akkor a megadott oldalt bezárja és a bejelentkezés oldalt mutatja.

Paraméterei: Egy paramétere van a metódusnak ami egy Window típusú window amikor meghívjuk a metódust akkor a bezárni kívánt oldalt adjuk meg.

Működési elve: Egy adott oldalon egy adott gombra meghívjuk a metódust amibe paraméterként egy Window-t adunk meg.

9. Architektúra

A rendszer rétegzett architektúrát alkalmaz. A felhasználói felület (UI) kezeli az adatmegjelenítést, a háttérben futó logikai réteg végzi az adatfeldolgozást, míg az adatelérési réteg biztosítja a kapcsolatot a MySQL adatbázissal.

10. Irodalomjegyzék

W3School: https://www.w3schools.com/

ChatGPT: https://openai.com/chatgpt/overview/

C# dokumentáció: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/

WPF dokumentáció: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/

imDb: https://www.imdb.com/

Stackoverflow: http://stackoverflow.com/